# Zápis z jednání 17.11.2003

Přítomní:	Staněk, Kubát,	SVJ 1390 a 1391

Křivka, Vaicová, Hejtmánek	SVJ 1392 a 1393

Téma:	DDS a Internet do každé BJ

Program:

- Vyhodnocení anketních lísků (otevření obálek a sečtení odpovědí po jednotlivých SV)

- Další body budou závislé na výsledcích ankety. V případě podpory varianty vlastního zřízení DDS celého domu bude projednán postup výběrového řízení na dodavatele a rámcová dohoda o termínech a postupu při smluvním zajištění služeb.

Průběh jednání a závěry:

- Anketa byla vyhodnocena ve všech společenstvích vlastníků za účasti zástupců výborů SV 1390/91 a 1392/93. Vyhodnocení ankety je přílohou tohoto zápisu. K otázce vybudování vlastní DDS se ve všech společenstvích vyslovila většina zúčastněných pro vybudování nové DDS ve vlastnictví Společenství vlastníků.

- Přítomní se shodli na následujícím postupu:

  - výbory zúčastněných SV rozhodly o vybudování vlastní vnitřní DDS v jimi spravovaných domech

  - smluvní vztahy mezi správci domů (Společenstvími vlastníků) a fy Erkor budou ke konci r.2003 vypovězeny. Z toho vyplývá, že smluvní vztah bude k 31.3.2004 ukončen a tím zanikají i smlouvy mezi jednotlivými uživateli a fy ERKOR. Nejdéle do 1.4.2004 bude fungovat nově vybudovaná DDS a poskytovatel Internetu, který bude vybrán na základě výběrového řízení.

  - pro stanovení podmínek výběrového řízení je nezbytné znát závazně počet budoucích účastníků připojených k internetu. Z těchto důvodů budou všichni obyvatelé bytů znovu osloveni a požádáni o závazné vyjádření k otázce připojení. Tato závazná vyjádření budou shromážděna do 25.11.2003. Po té bude vypsáno výběrové řízení na zhotovení vnitřních rozvodů DDS a dodávku připojení k Internetu.

V Hradci Králové	sepsal Ing. Pavel Kubát, SVJ 1390 a 1391