NÁVRH

ABK Reality s.r.o.

- služby spojené se správou bytových domů								tř.E. Beneše 1544,  500 12  Hradec Králové 12

- tel.: 495 267 343, mobil: 608 024 665, e-mail: info@abk-reality.cz

PLÁN  INVESTIC  PRO  ROK  2005

BYTOVÉHO DOMU A2 (čp. 1390 a 1390)

Plán je koncipován s úsporou příjmů do fondu oprav  pro potřeby plánovaných GO nebo havárií.

| Do fondu oprav se vybere za rok 12,- Kč/m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1391 | 34.330,- Kč/měs. | 411.960,- Kč/rok |  |
| 1390 | 34.021,- Kč/měs. | 408.252,- Kč/rok |  |
| celkem | 68.351,- Kč/měs. | 820.212,- Kč/rok |  |
| fond oprav k 31.12. 2005 |  | celkem | 1.100.000,- Kč |
| plánovaný příjem do fondu oprav za rok 2006 |  | celkem | 820.212,- Kč |
| finanční náklady na zabezpečení plánu v roce 2006 |  | celkem | 924.900,- Kč |
| předpokládaný stav fondu oprav k 31.12. 2006 |  | celkem | 995.312,- Kč |

NAVRHOVANÉ  AKCE  DO  SHROMÁŽDĚNÍ  VLASTNÍKŮ  5/2007

| ## Rok | P.Č. | Popis akce | Předpokládaná cena na vchod | Cena celkem | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 0 6 |  | Běžná údržba bytového domu k zajištění provozuschopnosti celků a skupin bytových domu A2. | 4.500,-Kč/měsíc | 108.000,- Kč |  |
|  |  | Revize požárního vodovodu: - kontrola příslušenství vnitřního požárního vodovodu včetně měření těsnosti a kontroly úplnosti. | 1.500,- Kč | 3.000,- Kč |  |
|  |  | Revize výtahů: - odborné prohlídky - odborné zkoušky - provozní úřední zkoušky | v ceně uzavřené smlouvy | v ceně uzavřené smlouvy |  |
|  |  | Revizní prohlídka - plynoinstalačních rozvodů ve společných prostorách bytového domu | 1.000,- Kč | 2.000,- Kč |  |
|  |  | Rekonstrukce hlavního vstupního schodiště do bytového domu. | 77.000,- Kč | 140.000,- Kč |  |
|  |  | Rekonstrukce poškozených schodů vnitřního schodiště | 1.900,- Kč/ schod | 20.900,- Kč | 1391 6 ks 1390 5 ks |
|  |  | Generální oprava střešního pláště bytového domu A2 | 220.000,- Kč | 440.000,- Kč |  |
|  |  | Instalace mechanických turbín typu „Lomango“ k zajištění odvětrání kuchyní a sociálních prostorů BD - demontáž stávajících elektric. digestoří; - vyčištění větracích šachet; - montáž mechanických turbín; - izolace střechy | 72.500,- Kč | 145.000,- Kč |  |
|  |  | * |  |  |  |
|  |  | * |  |  |  |
|  |  | Odměna výboru společenství vlastníků a kontrolní komise |  | 66.000,- Kč |  |
|  |  | celkem |  | 924.900,- Kč |  |
|  |  | nevyrovnaný rozpočet bude hrazen z přebytku minulých roků |  | -104.688,- Kč |  |

* další návrhy výbor SV