- ABK Reality s.r.o.

- obchodní, realitní a informační činnost

- tř.E. Beneše 1524, 50012 Hradec Králové 12

- tel.: 495 267 343, fax: 495 267 127, e-mail: info@abk-reality.cz

Zápis z jednání výboru SV Durychovka A2

pořadové číslo:	1

z jednání dne:	18.5. 2006

řídící schůze: 		Kabilka

přítomni:		Kubát, Pešková, Staněk

obsah jednání dle schváleného programu:

Program:

- Vyhodnocení úkolů za měsíc březen a duben 2006

- vyhodnocení úkolů z plánu práce;

- vyhodnocení plánu údržby a oprav;

- vyhodnocení zápisu z minulého jednání;

- Vyhodnocení shromáždění vlastníků BD A2 konaného dne 11.5.2006

- Doplnění a schválení plánu práce BD A2 na měsíc červen, červenec a srpen 2006

- Doplnění a schválení plánu údržby a oprav BD A2 na měsíc červen, červenec a srpen 2006

- Informace o stavu účetnictví  a zpráva o hospodaření společenství.

- rozbor nákladů a  výnosů  k 30.4. 2006 – informační list

- stav přeplatků a nedoplatků k 30.4. 2006 po jednotlivých vchodech (dlužníci)

- podpisy hospodářských smluv a platebních příkazů

- Diskuse:

- k jednotlivým bodům programu

- náměty a připomínky k činnosti správce

- úkoly stanovené výbory společenství správci domu

- Závěr.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

- úkoly z plánu práce, plánu oprav a údržby pro období březen a duben 2006 byly postupně plněny správcem bez zásadních výhrad. Nebyl realizován úkol sloučení STA a rozšíření o další programy.

- výbor SV schválil správcem navrhované  úkoly z plánu práce a plánu údržby a oprav pro období červen, červenec a srpen s drobnými úpravami. Plány po dopracování budou vyvěšeny v informačních skřínkách.

- výbor společenství vlastníků uložil správci pro období do 6.9. 2006 tyto úkoly:

- oslovit stavební firmu Vičenec s poptávkou na konkurenční nabídku výměny vnějšího schodiště bytového domu. V případě, že bude lennější než nabídka firmy Domovník realizovat zakázku s firmou Vičenec (reference A1)

- dořešit otázku dluhu manželů Rybových dle pokynů výboru (dohoda, osobní jednání );

- zaslat „Zprávu správce o stavu vybíraných záloh - vyúčtování za rok 2005“ k založení;

- k akci výměny oken zajistit:

- dotazem na stavebním úřadě povinnost (potřebu) stavebního povolení ;

- v případě nutnosti stavebního povolení objednat zhotovení potřebné dokumentace a to:

- jednoduchý stavební projekt;

- statický posudek;

- požární zprávu;

- list vlastnictví včetně výpisu SV z OR;

- vyplnění žádosti;

- zajistit zaslání nové verze stanov na rejstříkový soud;

- zabetonovat u zadních vchodových dveří spoj mezi venkovní dlažbou;

- zveřejnit v informačních skříňkách internetovou adresu společenství (www.durychova.cz);

- předat paní Peškové klíče od nepronajatých lodžií k zajištění větrání;

- opravit panty protipožárních dveří  vchodu 1391 v 1.NP

za správnost:	Kabilka