| # P.Č | ÚKOL | Zodpovědná osoba | Termín | Pl | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zabezpečit zpracování a předání účetní závěrky za rok 2005 za společenství vlastníků A2 na Krajský rejstříkový soud v Hradci Králové. | správce | do 30.8. 2006 |  |  |
|  | Na základě vyúčtování médií a služeb za rok 2005 zajistit rozeslání přeplatků poštovními poukázkami vlastníkům společenství A2 cestou České pošty. Při písemném nahlášení čísla účtu zaslat přeplatky na číslo účtu vlastníka | správce | bez reklamací do 30.6. 2006 s případnou reklamací do 30.7. 2006 |  |  |
|  | Provést odpočet spotřeby vody na bytových vodoměrech. Údaje o spotřebě zveřejnit formou tabulky v informačních skříňkách. Na základě žádosti jednotlivých vlastníků provést úpravy inkasních plateb k 1.7. 2006. | výbor SV, správce | do 15.7.2006 |  |  |
|  | Zabezpečit rozeslání upomínek jednotlivým vlastníkům bytových jednotek s oznámením o dlužné částce za platby záloh a FO. | správce | do 31.8. 2006 |  |  |
|  | Připravit účetní dokumentaci a materiály z jednání výborů společenství vlastníků za rok 2005 k archivaci | správce | do 30.6. 2006 |  |  |
|  | Zajistit vydání stavebního povolení na výměnu dřevěných stěn u bytového domu. Zpracování potřebné dokumentace a to: - žádosti o vydání stavebního povolení; - technickou zprávu; - statický posudek (výpočet); - požární zprávu; - potřebná vyjádření | správce | do 30.6. 2006 |  | v nabídkové ceně |
|  | Vyhodnotit „Plán práce za měsíc červen, červenec a srpen“ se závěry a opatřeními, které budou projednány správcem a výborem SV. | správce a výbory SV | 6.9. 2006 |  |  |
|  | Vyhodnotit „Plán údržby a oprav za měsíc červen, červenec a srpen 2006 “ se závěry a opatřeními, které budou projednány správcem a výborem SV. | správce a výbory SV | 6.9. 2006 |  |  |
|  | Připravit návrh „Plánu práce“ správce a výborů SV na měsíc září a říjen 2006 | správce | do 30.8. 2006 |  |  |
|  | Připravit návrh „Plánu údržby a oprav“ na měsíc září a říjen 2006 pro výbor SV s konkrétními návrhy zajištění prací a cen jako podklad pro výběr dodavatelů. | správce | do 30.8. 2006 |  |  |
|  | Předložení zprávy o hospodaření SV: - po vchodech formou tabulky s komentářem; - stav přeplatků a nedoplatků k 31.7. 2006 (dlužníci) - připravit uzávěrku (sjetinu) faktur a peněžních dokladů za období | správce | 6.9. 2006 |  |  |
|  | Jednání výboru společenství vlastníků se správcem. | správce, členové výboru | 6.9. 2006 |  |  |