- ABK Reality s.r.o.

- obchodní, realitní a informační činnost

- tř.E. Beneše 1524, 50012 Hradec Králové 12

- tel.: 495 267 343, fax: 495 267 127, e-mail: info@abk-reality.cz

Zápis z jednání výboru SV Durychovka A2

pořadové číslo:	2

z jednání dne:	6.9. 2006

řídící schůze: 		Kabilka

přítomni:		Kubát, Staněk, Pešková

obsah jednání dle schváleného programu:

Program:

- Informace ředitele ČP INVESTU Ing. Petra Součka o investiční nabídce podílových fondů České pojišťovny společenstvím vlastníků.

- Vyhodnocení úkolů za měsíc červen, červenec a srpen 2006

- vyhodnocení úkolů z plánu práce;

- vyhodnocení plánu údržby a oprav;

- vyhodnocení zápisu z minulého jednání;

- Informace o stavu přípravy metodiky přidělování příspěvku na výměnu oken, žádosti.

- Doplnění a schválení plánu práce BD A2 na měsíc září a říjen 2006

- Doplnění a schválení plánu údržby a oprav BD A2 na měsíc září a říjen 2006

- Informace o stavu účetnictví  a zpráva o hospodaření společenství.

- rozbor nákladů a  výnosů  k 31.7. 2006 – informační list

- stav přeplatků a nedoplatků k 31.7. 2006 po jednotlivých vchodech (dlužníci)

- podpisy hospodářských smluv a platebních příkazů

- Diskuse:

- k jednotlivým bodům programu

- náměty a připomínky k činnosti správce

- úkoly stanovené výbory společenství správci domu

- Závěr.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

- úkoly z plánu práce, plánu oprav a údržby pro období červen až červenec  2006 byly postupně plněny správcem bez zásadních výhrad. Nebyl realizován úkol sloučení STA a rozšíření o další programy, rekonstrukce schodiště a jednotlivých poškozených schodů. Uvedené úkoly byly přesunuty do plánu na další období.

- výbor SV schválil správcem navrhované  úkoly z plánu práce a plánu údržby a oprav pro období září a říjen s drobnými úpravami. Plány po dopracování budou vyvěšeny v informačních skřínkách.

- výbor společenství vlastníků uložil správci pro období do 8.11. 2006 tyto úkoly:

- oslovit stavební firmu Vičenec a dohodnout uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci vnějšího schodiště za stejných podmínek jako má bytový dům A3.

- prověřit vyčištění podlah výtahů firmou NADO a zajistit důsledné vyčištění a desinfekci

- u BJ Kubíková zajistit uvolnění sklepu dle „Prohlášení vlastníka“ před uvolněním informovat vlastníky ve vývěsce a dveřích sklepní kóje;

- zaslat dopis žadatelům o dotaci na okna (Kudláčková, Moravec) s podmínkami pro udělení dotace, zejména o předložení stavebního povolení a dodržení konstrukčních (stavebních) podmínek v něm uvedených;

- zajistit montáž vzorku stykačů vzduchotechniky po jeho odzkoušení a odsouhlasení Paní Peškovou zajistit montáž u všech stykačů bytových stoupaček;

- projednat otázku zimní údržby s panem Doležalem;

- opravit panty protipožárních dveří  vchodu 1391 v 1.NP

- zajistit školení k ovládání bezpečnostního zařízení s firmou ATC pro vlastníky BJ v 2.NP;

- prověřit stav setření kauzy krádeže jízdního kola paní Šaňkové Durchova 1391 na policii;

za správnost:	Kabilka