- ABK Reality s.r.o.

- obchodní, realitní a informační činnost

- tř.E. Beneše 1543, 50012 Hradec Králové 12

- tel.: 495 267 343,  fax: 495 267 127, e-mail: info@abk-reality.cz

Zápis z jednání správce a výboru SV A2 Durychova

pořadové číslo:	3

z jednání dne:	10.2. 2010

přítomni:		Kubát, Staněk, Pešková, Kabilka

omluveni:		Toman

host:

obsah jednání dle schváleného programu:

- Vyhodnocení úkolů za měsíc listopad, prosinec 2009 a leden 2010

- vyhodnocení úkolů z plánu práce;

- vyhodnocení plánu údržby a oprav;

- vyhodnocení zápisu z minulého jednání;

- Doplnění a schválení plánu práce BD A2 na měsíc březen až květen 2010

- Doplnění a schválení plánu údržby a oprav BD A2 na měsíc březen až květen 2010

- Informace o stavu účetnictví  a zpráva o hospodaření společenství.

- rozbor nákladů a  výnosů  k 31.12. 2009 – informační list

- stav přeplatků a nedoplatků k 31.12. 2009 po jednotlivých vchodech (dlužníci)

- podpisy hospodářských smluv a platebních příkazů

- Diskuse:

- k jednotlivým bodům programu

- náměty a připomínky k činnosti správce

- úkoly stanovené výbory společenství správci domu

- Závěr.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Výbor společenství vlastníků na svém jednání se správcem domu projednal program s níže uvedenými závěry:

- úkoly z plánu práce, plánu oprav a údržby pro období listopad a prosinec 2009 a leden 2010 byly postupně plněny správcem bez zásadních výhrad.

- úkoly z plánu práce a plánu údržby a oprav pro období březen až květen 2010 byly schváleny s drobnými úpravami. Plány po dopracování budou vyvěšeny v informačních skřínkách.

- Výbor rozhodl v diskusi rozhodl o začlenění níže uvedených akcí do ročního plánu:

- inovovat kamerový systém a doplnit kamery o další frekventovaná místa ke zlepšení bezpečnosti a pořádku v bytovém domě

- připravit bezbariérový přístup do bytového domu spojený s přístupovým systémem

- pokračovat ve výměně oken – uvažovat o konečném termínu poskytování příspěvku v horizontu 5-ti let

- připravit generální opravu střechy spolu s GO nebo výměnou vzduchotechniky k tomu oslovit firmu KASTT s řešením centrální vzduchotechniky

- výbor SV na vědomí informaci o stavu finančních prostředků společenství a stavu vymáhaných pohledávek za jednotlivými vlastníky. Výbor SV rozhodl v případě dlužníků takto:

- u paní Phamové, zaplatila část dluhu doplatek do do 28.2. 2010 – třetí upomínka,

- pokračovat ve vymáhání pohledávky pana Kandlera soudní cestou. Poradit se z advokátem na exekuci movitého majetku informaci předat výboru.

- u paní Pánkové probíhá splácení dle dohody s výši splátek 2.000,-Kč/měsíčně do 15.11. 2010.

- u paní Brožové, zaplatila část dluhu  část dluhu doplatek a dále neplatí -_první upomínka bez penále;

- u paní Tomanové dohoda, peníze jsou v účtárně chybí podpis pana Tomana

- výbor společenství vlastníků uložil správci pro období do 10.2. 2009 mimo plány tyto úkoly:

- projednat s firmou ATC pokračování smlouvy na servis kamerového systému po organizační změně firmy ATC;

- zaslat firmě BESAM zprávu o pozastavení zaplacení konečné faktury za dveře z důvodů nepředání zakázky pro značné množství závad;

- zajistit promazání, případnou výměnu hlavního ventilu na SV v bytové jednotce 1391 Janáčková;

- opravit světlo v 6.NP 1391 poškozená objímka a provést kontrolu žárovek;

za správnost:	Kabilka