| # P.Č | ÚKOL | Zodpovědná osoba | Termín |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provést závěrečný odpočet bytových vodoměrů, na základě spotřeb provést přípravu pro závěrečné vyúčtování roku 2010. | správce | 8.12. 2010 |  |  |
|  | Zabezpečit rozeslání upomínek jednotlivým vlastníkům bytových jednotek s oznámením o dlužné částce za platby záloh a FO. | správce | do 28.12. 2010 |  |  |
|  | Připravit pro výbor SV cenové podklady za služby a média na rok 2011 spolu s přípravou změn plateb jednotlivých vlastníků na základě změny cen a individuální spotřeby. | správce a výbory SV | do 31.1. 2011 |  |  |
|  | Zajistit vedení administrativy proplácení příspěvků na výměnu oken. O podaných žádostech průběžně informovat výbor SV. Připravovat podklady pro převod finančních prostředků. | správce ve spolupráci s výborem SV | průběžně |  |  |
|  | Informovat vlastníky bytových jednotek cestou tabulky vyvěšené v informační skříňce o změnách cen za jednotlivé služby a média na rok 2011 | správce | 10.2. 2011 |  |  |
|  | Zajisti termín a objednávku na shromáždění vlastníků konané v jídelně Harmonie v měsíci květnu 2010 | správce | do 31.1. 2011 |  |  |
|  | Vyhodnotit otázky spojených s plněním plánu opatření z tematické požární kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. | správce ve spolupráci s výborem SV | do 30.11. 2010 |  |  |
|  | Vyhodnotit „Plán práce za měsíc listopad, prosinec 2010 a leden 2011“ se závěry a opatřeními, které budou projednány správcem a výborem SV. | správce a výbor SV | 8.2. 2011 |  |  |
|  | Vyhodnotit „Plán údržby a oprav za měsíc listopad, prosinec 2010 a leden 2011“ se závěry a opatřeními, které budou projednány správcem a výborem SV. | správce a výbor SV | 8.2. 2011 |  |  |
|  | Připravit návrh „Plánu práce“ správce a výboru SV na měsíc únor, březen a duben 2011 | správce | do 30.1. 2011 |  |  |
|  | Připravit návrh „Plánu údržby a oprav“ na měsíc únor, březen a duben 2011 pro výbor SV s konkrétními návrhy zajištění prací a cen jako podklad pro výběr dodavatelů. | správce | do 30.1. 2011 |  |  |
|  | Předložení zprávy o hospodaření SV: - po vchodech formou tabulky; - stav přeplatků a nedoplatků (dlužníci) - připravit uzávěrku (sjetinu) faktur a peněžních dokladů za období | správce | 8.2. 2011 |  |  |
|  | Jednání výboru společenství vlastníků se správcem. | správce, členové výboru | 8.2. 2011 |  |  |