| # P.Č | ÚKOL | Zodpovědná osoba | Termín |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Příprava teplovodní soustavy na zimní období a přezkoušením těsnosti systému. | správce | do 30.9. 2011 |  |  |
|  | Zabezpečit rozeslání upomínek jednotlivým vlastníkům bytových jednotek s oznámením o dlužné částce za platby záloh a FO. | správce | do 30.10. 2011 |  |  |
|  | Provést archivaci účetních materiálů a dokumentace spol. vlastníků BD A2 za rok 2010 | správce | 30.9. 2011 |  |  |
|  | Zajistit vedení administrativy proplácení příspěvků na výměnu oken. O podaných žádostech průběžně informovat výbor SV. Připravovat podklady pro převod finančních prostředků. | správce v e spolupráci s výborem SV | průběžně |  |  |
|  | Organizace doplnění kamerového systému pro bytový dům | výbor SV | 30.10. 2011 |  |  |
|  | Dokončení zajištění nátěrů lodžií bytových jednotek | výbor SV | 30.10. 2011 |  |  |
|  | Vyhodnotit „Plán práce za měsíc září a říjen 2011 “ se závěry a opatřeními, které budou projednány správcem a výborem SV. | správce a výbor SV | 8.11. 2011 |  |  |
|  | Vyhodnotit „Plán údržby a oprav za měsíc září a říjen 2011 “ se závěry a opatřeními, které budou projednány správcem a výborem SV. | správce a výbor SV | 8.11. 2011 |  |  |
|  | Připravit návrh „Plánu práce“ správce a výboru SV na měsíc listopad, prosinec 2011 a leden 2011 | správce | do 5.11. 2011 |  |  |
|  | Připravit návrh „Plánu údržby a oprav“ na měsíc listopad, prosinec 2011 a leden 2011 s konkrétními návrhy zajištění prací a cen jako podklad pro výběr dodavatelů. | správce | do 5.11. 2011 |  |  |
|  | Předložení zprávy o hospodaření SV: - po vchodech formou tabulky; - stav přeplatků a nedoplatků (dlužníci) - připravit uzávěrku (sjetinu) faktur a peněžních dokladů za období | správce | 8.11. 2011 |  |  |
|  | Jednání výboru společenství vlastníků se správcem. | správce, členové výboru | 8.11. 2011 |  |  |