# zápis č.3/2003

z jednání výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Durychova 1390 a 1391, Hradec Králové ze dne 28.5.2003

Program jednání:

- Vyhodnocení výběrového řízení na nátěry oken a lodžií

- Info o výměně madel v nákladním výtahu dle nabídky NADO (Havran)

- Zamykání lodžií a ekonomický pronájem - zjištění stavu dohod (Kubát)

- Info o zadání poptávky na instalaci termoventilů (Havran)

- Zpráva o faraónech (Kubát)

- Info o dokončení akce rekonstrukce vstupního schodiště (Staněk)

- Úklid vstupního schodiště

- Různé

K jednotlivým bodům bylo projednáno následující:

- Pověřený správce předložil nabídky 5 firem na provedení nátěrů oken a lodžií vč přehledného vyhodnocení nabídek. Výbor rozhodl, že z předložených nabídek prověří na referenčních akcích kvalitu a způsob provádění prací firem Kysilka, Havlíček a Synek. Provedou p. Havran a Kubát. Na základě tohoto prověření výbor stanoví zhotovitele zakázky.

- Výbor se dohodl na přijetí nabídky fy NADO na výměnu madel v nákladních výtazích v provedení hnědý komaxit. Pověřený správce bude pověřen uzavřením smlouvy s dodavatelem.

- K podpisu bylo pověřeným správcem připraveno 7 smluv pro vchod 1391 a 6 smluv pro vchod 1390 v dohodnutém znění. Členové výboru Dohody o zvláštním užívání společných prostor podepsali.

- Výzvou k podání nabídky bylo obesláno celkem 5 firem. 3 z nich předložily nabídku. Pověřený správce zpracuje přehledné vyhodnocení, které předloží výboru jako podklad k rozhodnutí o dodavateli.

- Výskyt hmyzu není po posledním zákroku ani pozorován ani hlášen.

- Pověřený správce předložil Zápis o předání a převzetí dokončených prací. Do doby odstranění závad nebude faktura proplacena.

- Výbor rozhodl o rozšíření smlouvy na úklid Společných prostor s fy. Plíštilová o stírání předního vstupního schodiště, na kterém je po rekonstrukci dlažba. Jednáním byl pověřen Ing. Staněk.

- Různé:

- Výbor poskytl vyjádření k žádosti p.Ing. Pavla Staňka o stanovisko k úpravám bytového jádra v jeho bytě v č.p.1391 v 10.N.P. (Stanovisko k žádosti je v příloze tohoto zápisu)

Zapsal: Ing. Pavel Kubát	V Hradci Králové 2.6.2003

| Ing. Pavel Staněk: /předseda/ | Rostislav Havran: |
| --- | --- |
| PharmDr. Radovan Haluza: /místopředseda/ | Ing. Pavel Kubát: |