# zápis č.4/2003

z jednání výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Durychova 1390 a 1391, Hradec Králové ze dne 18.6.2003

Program jednání:

- Vyhodnocení výběrového řízení na nátěry oken a lodžií

- Vyhodnocení výběrového řízení na instalaci termoventilů

- Řešení mimořádných úklidů

- Různé

K jednotlivým bodům bylo projednáno následující:

- Dle úkolu z jednání výboru SV ze dne 28.5.2003 p.Havran a Kubát provedli z pověření výboru prověrku referencí firem Kysilka, Havlíček a Synek. Byla zjištěna řada problémů týkajících se provádění prací (kvalita používaných barev, technologie a pečlivost provádění nátěrů ve společných prostorách i bytech). Z těchto důvodů bylo výborem rozhodnuto, že zakázka prozatím zadána nebude a bude naopak rozšířen okruh oslovených firem. Návrhy na možné zhotovitele je možné podávat do 30.6.2003. V případě, že nebude rozhodnuto o zhotoviteli nátěrů do 31.8.2003 bude tato akce přesunuta na rok 2004.

- Na základě výběrového řízení (osloveno 5 firem, 3 podaly nabídku) byla hlasováním  zvolena jako dodavatel a projektant firma Opletal. Výbor pověřil správce, aby vyrozuměl zúčastněné firmy o výsledku a vítěze vyzval k předložení návrhu smlouvy o dílo na dodávku termoventilů pro bytový dům A2.

- Výbor rozhodl o rozšíření smlouvy na úklid Společných prostor s fy. Plíštilová o vykonávání mimořádných úklidů. Těmito mimořádnými úklidy se míní mimořádné znečištění prostor zajišťovaných standardním úklidem např. fekáliemi apod. Odměna ve výši 100 CZK za každý jednotlivý úklid bude vyplácena správcem firmě Plíštilová v hotovosti z pokladny SV, na základě  autorizace jednotlivých událostí alespoň jedním členem SV.

- Různé:bez námětu

Zapsal: Ing. Pavel Staněk	V Hradci Králové 20.6.2003

| Ing. Pavel Staněk: /předseda/ | Rostislav Havran: |
| --- | --- |
| PharmDr. Radovan Haluza: /místopředseda/ | Ing. Pavel Kubát - nepřítomen |