# zápis č.3/2004

z jednání výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Durychova 1390 a 1391, Hradec Králové ze dne 13.7.2004

Program jednání:

- Vyhodnocení nabídek na nátěry oken

K jednotlivým bodům bylo projednáno následující:

- Společenství vlastníků Durychova 1390 a 1391 vyslalo dne 22.06.2004 dva své členy /Haluza, Havran/ na referenční návštěvu bytu v Jaroměři, kde firma Geisler prováděla v roce 2002 rekonstrukci a nátěry oken. Byla shledána velmi dobrá kvalita práce, a majitelka bytu projevila celkovou spokojenost s prací a chováním firmy.
Výbor Společenství vyhodnotil předložené nabídky firem / HP-KOV, Synek, Polda, Geisler, Skřivánek, Kašpar/ a stanovil následující pořadí prvních tří:

- Geisler

- Skřivánek

- Synek

Firma Geisler (dále jen zhotovitel) byla vyhodnocena jako nejlepší dle následujících kritérií:

-reference o provedení a kvalitě díla

-cena

-komplexnost řešení

Na základě tohoto rozhodnutí výbor vyzve f. Geisler o předložení návrhu smlouvy o dílo.

V rámci schváleného plánu oprav roku 2004 bude SVJ z fondu oprav hradit truhlářské opravy a nátěry vnější strany všech  fasádových oken (tj. ne balkónových) v obou vchodech vč. zatěsnění. Cílem je oprava havarijního stavu některých oken (hrozí vypadnutí skla) a garantovaný nátěr s minimálním zatížením vlastníka bytu.

Z finančních důvodů schváleného plánu roku 2004 jsou opravy a nátěry lodžiových oken a dveří odsunuty na rok 2005. Pokud si majitel bytu nechá opravit a natřít v rámci této akce i tato okna, bude si veškeré náklady hradit přímo zhotoviteli. Při realizaci v rámci domu (nejspíše v roce 2005) budou tomuto majiteli bytu tyto náklady kompenzovány z fondu oprav. Totéž platí i v případě, že si některý majitel zrekonstruoval nebo vyměnil fasádová okna.

Dle schváleného usnesení shromáždění si majitel bytu hradí opravy vnitřních oken vč. nátěru. Rozsah dalších prací je plně věcí zhotovitele a majitele bytu, vč. financování. Výbor SVJ souhlasil s možností krátkodobé půjčky vlastníka bytu z fondu oprav na uhrazení těchto oprav. Toto rozložení nákladů musí být splatné nejpozději do 9 měsíců a je nutné individuální jednání u pověřeného správce, který je zplnomocněn smluvně tuto půjčku poskytnout. Půjčka je bezúročná.

Zapsali: R. Havran, Ing. P. Staněk	V Hradci Králové 13.7.2004

| Ing. Pavel Staněk: /předseda/ | Rostislav Havran: |
| --- | --- |
| PharmDr. Radovan Haluza: nepřítomen, omluven /místopředseda/ | Ing. Kubát Pavel |