# zápis č.2/2005

z jednání výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Durychova 1390 a 1391, Hradec Králové ze dne 8.6.2005

Program jednání:

- Volba předsedy a místopředsedy výboru (nutný zápis na katastru do 30 dní po změně člena ve výboru)

- Schválení ankety pro upřesnění investic SVJ

- Smlouva na kamerový systém

- Rekonstrukce a nátěry lodžií na schodištích - příprava smluvního zajištění a harmonogramu

- Ostatní

K jednotlivým bodům bylo projednáno následující:

- Výbor se sešel poprvé v novém složení a byla provedena volba nového předsedy a místopředsedy. Viz usnesení č.01/2005.

- Členové výboru se seznámil s návrhem zpracovaným pověřeným správcem a rozhodl, že:

  - informační část bude doplněna shrnutím současného stavu provedených prací a jejich vazby na zamýšlené budoucí rekonstrukční práce

  - anketa bude doplněna o bod 8 – dotaz na stanovisko k rozšíření nabídky programů šířených STA za cenu mírného zvýšení paušálního poplatku (bude specifikováno dle kalkulace)

Z: Mgr. M.Pešková

- Při projednávání smlouvy byly zhotovitelem nabídnuty 3 varianty technického řešení ukládání obrazu („černá skříňka“ s technologií klient server, „černá skříňka“ a PC server s přístupem přes webové rozhraní technologií X-active). Po projednání byla zvolena verze ukládání dat na PC s přístupem přes webové rozhraní a napojení na STA.

Z: Ing.P.Staněk

- Výbor rozhodl o aktivaci fy Geisler (pro povedení akce vybrána ve výběrovém řízení již v loňském roce) pro 2.etapu rekonstrukce lodžií na schodištích. Výbor pověřuje správce, aby oslovil zhotovitele za účelem podání aktualizované cenové nabídky.

Výzva bude kromě standardních prací obsahovat i požadavek na umytí vnitřních skel rekonstruovaných oken před jejich uzavřením.

Fy Geisler bude rovněž vyzvána k provedení úpravy kliček na oknech upravovaných v loňském roce, které z důvodu příliš volného chodu způsobují poškozování rámů.

Výbor konstatuje, že opravy provedené fy Geisler mají i po 1 roce užívání vysokou kvalitu a funkčnost.

- Dále byly projednány následující body:

- Výbor schválil převedení 40 000 Kč v hotovosti do pokladny Společenství a vystavil pro ni šek

- Byla projednána a podepsána nová smlouva na správu datové sítě s fy Atoll

- Byla zkompletována dokumentace Shromáždění vlastníků jednotek (10.5.2005) a připravena k uložení u správce. Pro členy SV jsou zpřístupněny na webových stránkách SV: http://www.sweb.cz/Durychova1390a1391/shromazdeni.htm

- Změnu podpisového vzoru (vyplývající z nového složení výboru) si každý zařídí sám návštěvou HVB T: do 30.6.2005. Výbor zároveň pověřuje správce provedením potřebných kroků vedoucích ke změně zápisu v Rejstříku Společenství vlastníků.

- Výbor žádá správce o zpracování informace s porovnáním o nákladech na teplo v domech s různým rozsahem a typem regulace

- Výbor žádá správce o předložení vyúčtování nákladů a příjmů z provozu STA od do by jeho vzniku

- Výbor pověřuje správce (v souvislosti s budoucí instalací kamerového systému) zajištěním montáže spínacích čidel pro ovládání osvětlení v prostorách střežených kamerami

- Výbor pověřuje správce zajištěním štítků (samolepek) informujících ,že dům je střežen kamerovým systémem

- Ing. Staněk předložil informaci vývoji financí SVJ. Bylo dohodnuto navýšení částky měsíčně přesouvané na a z termínovaného vkladu na částku 1 mil. CZK

- Výbor žádá správce o předložení zprávy o stavu vymáhání dluhů u dlouhodobých neplatičů.

Zapsal: Ing. Pavel Kubát	V Hradci Králové 8.6.2005

| Ing. Pavel Kubát: /předseda/ | Mgr. Martina Pešková: /místopředseda/ |
| --- | --- |
| PharmDr. Radovan Haluza: | Ing. Pavel Staněk |