# zápis č.4/2005

z jednání výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Durychova 1390 a 1391, Hradec Králové ze dne 13.12.2005

Přítomni: Ing. Pavel Kubát, PharmDr. R. Haluza, Ing. Pavel Staněk

Program jednání:

- Smlouva a zajištění montáže kamerového systému do vchodu 1391

- Zhodnocení průběhu malířských a natěračských prací ve 1390 a 1391

- Ostatní

K jednotlivým bodům bylo projednáno následující:

- Ing. Staněk informoval výbor SVJ o stavu přípravy smlouvy na rozšíření kamerového systému pro vchod 1391. Fy ATC Resler předala nabídku (73 000 Kč, s datem zahájení realizace 19.12.05 a předpokládaným uvedením do provozu do 24.12.05). V rozsahu prací je nutné počítat i částkou 3000 Kč pro spolupráci fy NADO při instalaci kamer do výtahů.

Výbor pověřil Ing. Staňka zpracováním návrhu smlouvy mezi SVJ a fy ATC Resler s tím, že věcná náplň bude rozšířena o dodávku dvou objektivů dle závěrů dříve provedeného testování na kamerovém systému ve vchodě 1390, a v případě, že nabídková cena dle upravené smlouvy nepřekročí 80 000 Kč, vyslovuje výbor SVJ souhlas se zahájením prací. Správce pak žádáme o součinnost při provádění díla.

Výbor konstatoval nutnost uzavření smlouvy o správě videoserveru po dokončení kamerového systému

- Výbor konstatoval, že:

- Způsob provádění prací se příliš neliší od v minulosti kritizované technologie (tj.neoblepení prvků, které nemají být znečištěny barvou např. zatření průzoru kamerového systému ve výtazích…)

- Bylo provedeno natření výtahů v plném rozsahu, které nebylo požadováno

- Abychom se vyhnuli podobným nejasnostem, je u jednorázových zakázek nad 10 000 Kč nutné před zahájením prací uzavřít s dodavateli smlouvy o dílo s jasnou specifikací předmětu smlouvy

- Ostatní:

- Byla provedena kontrola fakturované částky za přemístění videoserveru z vchodu 1390 do 1391 fy ATC Resler. Výbor konstatoval její formální správnost dle dříve dohodnutého rozsahu prací.

- Výbor SVJ pověřuje správce zorganizováním a zadáním vyčištění prostoru pod podlahami fy NADO ve výtazích v obou vchodech v rámci montážních prací na kamerovém systému. Tj. do dohodnuté výše plnění 3.000 Kč.

- Výbor SVJ žádá správce o doplnění samolepek informujících o provozu kamerového systému ve společných prostorách tam, kde byly odcizeny.

- Výbor SVJ konstatoval nutnost doplnění krytů ventilačních kanálů na chodbách před výtahy v patrech. Členové výboru i správce mohou podávat návrhy na řešení. Jedná se o rizikový prostor, kde je velká pravděpodobnost vzniku požáru.

- Výbor SVJ projednal neutěšený stav a situaci kolem stanoviště nádob na odpady (prostor u popelnic) v Durychově ulici a pověřil Ing. P.Kubáta zpracováním žádosti o zlepšení současného stavu na OŽP mmHK s tímto obsahem:

    - Výzva navržení stavebních úprav stanoviště, které minimalizují rozptyl odpadků do okolí

    - Umístění informačních tabulí s režimem odkládání komunálního odpadu na stanovišti (odpad se neukládá mimo kontejnery, na stanoviště a do kontejnerů nepatří velkoobjemový a nebezpečný odpad)

    - Přehodnocení skladby kontejnerů ve prospěch nádob na tříděný odpad

    - Požadavek na info o režimu dohledu nad stanovištěm, aby nedocházelo k jeho zahlcení odpadem

- Výbor se vyjádřil k otázce návrhu smlouvy UPC a.s. a konstatoval, že:

    - Rozvody kabelové televize v domě jsou dle prohlášení vlastníka součástí domu a ve vlastnictví společenství vlastníků

    - Pokud chce UPC a.s. jednat o legalizaci provozu kabelové televize UPC, je výbor SVJ připraven jednat o otázkách režimu přístupu do společných prostor za účelem možnosti připojení a odpojení uživatelů využívajících UPC

- Výbor bere na vědomí nabídku fy IPEX na odzkoušení provozu IP telefonie a pověřuje odzkoušením Ing. Staňka

Zapsal: Ing. Pavel Kubát	V Hradci Králové 13.12.2005

| Ing. Pavel Kubát: /předseda/ | Mgr. Martina Pešková: - omluvena /místopředseda/ |
| --- | --- |
| PharmDr. Radovan Haluza: | Ing. Pavel Staněk |