### Zápis ze schůzky členů výboru SV 1390 – 1391 ze dne 19.8.2010

Přítomni:	Ing. Pavel Staněk

Ing. Pavel  Kubát

Mgr. Martina Pešková

Nepřítomní:

Ing. Martin Dušánek, omluven - dovolená

#### Program schůzky:

1) optimalizace evidenčních mechanizmů úklidu

2) stav malování chodeb před byty

3) informace o stavu zápisu členů výboru v rejstříku SVJ a navazující kroky

4) stav videoserveru

5) ostatní

add 1) Mgr. Pešková navrhne a Ing. Kubát zoponuje měsíční formulář přehledu skutečně zrealizovaných úklidů. Tento přehled bude vyvěšen na nástěnkách v jednotlivých vchodech. Po ukončení měsíce bude předán jako podklad k fakturaci na ABK a nahrazen novým prázdným.

Za realizaci zodpovídá Pešková.

add 2) Výbor vyhovuje žádosti dodavatele na ukončení malování chodeb před byty ve vchodě 1391 dle platné objednávky s cenou 1.000 Kč/patro z důvodu nerentability. Do současné doby bylo zrealizováno 7 podlaží, které dodavatel vyfakturuje. Na zbylá patra bude bezodkladně vypsáno nové výběrové řízení.

Kontakt na firmy dodají členové výboru a správce ABK, podrobnou poptávku s výměrami dodá  Pešková.

add 3) Výbor SVJ obdržel dopis s výpisem změn v rejstříku SVJ, kam byly zapsány změny členů výboru a jejich funkce v souladu s hlasováním na posledním shromáždění vlastníků. Na základě tohoto výpisu bude zajištěn přístup vč. práv k bankovnímu účtu SVJ všem členům výboru.

Zajistí Kubát, Dušánek.

add 4) Videoserver kamerového systému byl odstaven z důvodu havárie pevného disku. Výměnu a zpětné zprovoznění realizuje správce (ATC Resler) dle servisní smlouvy. Zprovoznění proběhlo dle informací správce 19.8.2010.

Výbor SVJ si vyžádá předání vadného disku.

O vydání HD požádá Staněk.

add 5a) Výbor SVJ obdržel cenovou nabídku na požární revize.

Kubát prověří cenu oproti současnému reviznímu dodavateli a bude výbor na následujícím jednání informovat.

add 5b) Možnost odkupu nebytového prostoru ve vchodě 1390 (příp. 1391) pro účely zřízení motorkárny.

Pešková prověří na ABK možnosti jak bychom měli postupovat s cílem tyto prostory získat.

19.8.2010 sepsal Staněk