### Zápis ze schůzky členů výboru SV 1390 – 1391 ze dne 14.10.2010

Přítomni:	Ing. Pavel Staněk

Ing. Martin Dušánek

Ing. Pavel  Kubát

Mgr. Martina Pešková

#### Program schůzky:

- vyhodnocení úkolů z jednání 19.8.2010 (body 1,4,5a,5b)

- vyhodnocení nabídek na dokončení akce malování chodeb před byty (výbor)

- střecha - zatékání, fotodokumentace, lokální oprava, návrh zařazení do plánu investic 2011

- odsouhlasení poptávky "Kamerový systém" (Dušánek)

- odsouhlasení poptávky "Přístupový systém" (Staněk)

- limit na drobné provozní opravy pí Peškové (výbor)

- venkovní dveře 1390 (Pešková)

- barvy lodžií (Pešková)

- výměna linolea ve velkém výtahu 1391 - poškození při rekonstrukci bytu p. Dimova (Pešková)

- revize plynu - zaplaceno 700 Kč za vlastníky bytů

- stanovisko k nabídce smírčího řízení s IPEXem

- pojistka domu - výpověď, odsouhlasení poptávky "Pojištení domu" (Kubát)

- kolárny - doplnění stojanů - stanovisko k nabídce

- Ostatní

add 1)  bod 1 Výbor schválil formulář přehledu vykonaných úkonů se shodl na následujících pravidlech:
- měsíční formulář přehledu skutečně zrealizovaných úklidů bude vyvěšen ve vitrínách příslušných vchodů dle dohody na minulém jednání výboru a bude průběžně doplňován o zrealizované úklidy a ostatní práce

- po skončení měsíce bude tento formulář předán paní účetní jako podklad k fakturaci. Účetní formulář oskenuje a pošle ho členům výboru jako přílohu příkazů k úhradě v rámci internetového bankovnictví. Ve vitrínách bude nahrazen novým.

Za realizaci zodpovídá Pešková. Kontrolu provede Kubát.

add  1) bod 4 – HD byl předán, Staněk zajistil otestování, zda je opravdu nefunkční a konstatoval, že disk je nefunkční a nelze z něj číst. Disk se ani nezinicializuje a neidentifikuje v systému BIOS. HD bude předán k likvidaci.

Oprava videoserveru nebyla dosud převzata, jelikož rozlišení neodpovídá původní kvalitě před havárií. Servisní firma ATC Resler přislíbila nápravu.

Dořešení opravy zajistí Staněk

add  1) bod 5a – úkol trvá

Výbor SVJ obdržel cenovou nabídku na požární revize.

Kubát prověří cenu oproti současnému reviznímu dodavateli a bude výbor na následujícím jednání informovat.

add  1) bod 5b – úkol trvá

Možnost odkupu nebytového prostoru ve vchodě 1390 (příp. 1391) pro účely zřízení motorkárny.

Pešková zajistí na ABK informace a bude písemně informovat členy výboru o jednotlivých krocích, které musíme udělat s cílem tyto prostory získat.

add 2) Výbor odsouhlasil dokončení akce malování chodeb před byty. V rámci předchozí akce bylo vymalováno a převzato 7 pater ve vchodě 1391 a na žádost dodavatele byla akce ukončena. V novém výběrovém řízení výbor obdržel 2 nabídky se stejným technologickým postupem, který vycházel ze zkušeností předchozí akce. Dle ceny byla vybrána nabídka p. Peška za 2.700,- Kč vč. DPH. Malovat se budou pouze patra, kde o to vlastníci bytů projeví zájem.

Přebíráním díla byl pověřen Staněk - 1391, Kubát – 1390

Uchazeče o výsledcích výběrového řízení bude informovat Staněk

add 3) Výbor konstatuje, že není oprávněn rozhodnout o generální opravě bez předchozího souhlasu shromáždění vlastníků. Nahlášené zatékání ve vchodě 1391 bude tedy řešit lokální opravou v místě pravděpodobného průsaku v nejbližším vhodném termínu. Generální opravu střechy zahrne do návrhu plánu oprav 2011, který schvaluje shromáždění. Jelikož hlavním zdrojem průsaků je špatné vyspádování střechy (tvoří se kaluže), doporučí výbor demontáž krytiny, vyspádování a položení nové krytina. Tato investice odčerpá značnou část prostředků fondu oprav, takže se bude muset řešit i navýšení příspěvků, které by tuto akci kompenzovaly.

Nejméně 2 nabídky na lokální opravu zajistí Pešková přes ABK

add 4) Dušánek jako garant této akce informoval výbor o technických parametrech poptávaných IP kamer. Tyto parametry byly přijaty.

Dušánek do 26.10.2010 rozešle návrh poptávky a seznam obesílaných firem členům výboru k odsouhlasení

add 5) Staněk jako garant této akce předal k přečtení návrh poptávky na přístupový čipový systém do koláren.

Staněk do 26.10.2010 rozešle návrh poptávky a seznam obesílaných firem členům výboru k odsouhlasení

add 6) Výbor odsouhlasil zálohu do výše 1000,- Kč/měsíc na drobná vydání Mgr. Peškové. Cílem jsou rychlé opravy drobných poškození ve vnitřních prostorách domu (poškrábání výtahu, oprýsknutý email, obtisknutá bota, prasklá žárovka, …). Vyúčtování se bude provádět pravidelně na jednání u pověřeného správce ABK Reality, které se koná pravidelně každý druhý měsíc. Veškeré výdaje musí být dokladovány uznatelným daňovým dokladem.

Zajistí Pešková, Gavlasová (účetní)

add 7) u dveří chybí těsnění a kartáčky na spodní hraně dveří. Výbor schválil opravu.

Pešková zajistí na ABK opravu

add 8) Výbor se shodl na jednotnosti barev bočních (meruňková), čelních stěn (bílá) a stropu lodžií (bílá) vchodů 1390 a 1391. Výbor pověřuje zajištěním nákupu barev již vybraného odstínu RAL pí. Peškovou. Barvy budou umístěny ve skladu, který bude spravovat pí. Pešková. Ta je pověřena  proti podpisu vydávat žadatelům dostatečné množství barvy a schéma lodžie, ze kterého bude jasné co jakou barvou natírat. ABK zajistí vhodným způsobem informování žadatelů, kteří vyměňují lodžiové stěny o této akci. Zároveň bude tato informace vyvěšena v nástěnkách u hlavního vchodu s vhodným obrázkem. Platby za barvy do skladu proběhnou přes pokladnu SVJ na základě dokladu.

Zajistí Pešková, ABK

add 9) Pešková se domluví na realizaci výměny linolea a úhradě s p. Dimovem

Zajistí Pešková do konce října 2010

add 10) Výbor rozhodl o přeúčtování oprav plynových rozvodů v bytech na majitele bytu v rámci SIPO v nejbližším možném termínu.

Zajistí ABK, zkontroluje Pešková

add 11) Výbor obdržel nabídku na zaplacení cca 52% z ceny nájmu střechy f. IPEX za poslední 3 roky s odůvodněním ztrát způsobených nemožností si uplatnit tyto výdaje v rámci daně z příjmu a vrácení DPH. Výbor část těchto pochybení uznal (nebyly vystavovány faktury) a rozhodl o zaslání nabídky urovnání sporu se slevou 30%.

Zajistí Staněk

add 12) Výbor podepsal výpověď stávající platné pojistné smlouvy na dům k 26.2.2010 (3-měsíční výpovědní lhůta) a stanovil p. Kubáta garantem této akce. Výbor pověřil p. Kubáta podáním výpovědi, prověřením reálnosti pojistné ceny domu (81 mil Kč) a vypracováním poptávky na novou smlouvu. Obeslány budou minimálně 3 pojišťovny.

Zajistí Kubát do konce října 2010

add 13) Výbor odsouhlasil nákup a montáž 2 ks závěsných stojanů do malé kolárny vchodu 1391. Cílem je zvětšení nedostatečné kapacity této kolárny.

Zajistí Pešková bezodkladně

add  14)

    - Co s kolama, ke kterým se nikdo nepřihlásil a jsou ve skladu 1390?
Výbor rozhodl o ekologické likvidaci těchto cyklovraků a bezprizorních kol v lednu 2010
Zajistí Kubát, Pešková

    - Současné úročení na termínovaném účtu SVJ v UniCredit Bank je 0.28% p.a. Problémem je fakt, že většina bank nenabízí své produkty pro fyzické osoby i osobám právnickým (SVJ). Proto nešlo zrealizovat rozhodnutí výboru z předchozích jednání u ING Bank.
Alternativy:

      - Banco Popolare	termínovaný vklad 2 měsíce 2.55% p.a.

      - Fio banka	termínovaný vklad 2 měsíce 2.15% p.a.

      - ČSOB a.s.	Družstevní konto 60% PRIBID 1M (dnes cca 1% p.a.)

      - VolksBank	termínovaný vklad 2 měsíce 0.80% p.a.

- Výbor pověřil p. Staňka aby kontaktoval finančního bankéře p. Kovalčuka z Banco Popolare s cíle si u nich zřídit termínovaný vklad pro SVJ.
Info o bance: http://www.bancopopolare.cz/cz/firmy/sporici-produkty/terminovany-vklad
Zajistí Staněk a bude informovat výbor do konce října 2010

    - Není potřeba promazat vzduchotechniku (motory a ventilátory na střeše), které běží bez údržby od roku 1992?
Všichni členové výbor se poptají

16.10.2010 sepsal Staněk

# Obeslané firmy přístupového a kamerového systému
(doplněno po uzavření výběrového řízení 27.2.2011)

- Hanousek Security, Hradec Králové, Třebeš, Labská louka 668/15
IČ: 668 29 691, DIČ: CZ7604103045
tel: 603 752 071
mail: hansec@hansec.cz
web: http://www.hansec.cz

- VATACK s.r.o., Albertova 859, 500 02 Hradec Králové
IČ 259 96 851
tel:  495 530 618, 619
mail: sekretariat@vatack.cz, info@vatack.cz
web: www.vatack.cz
servis: 776 243 921, 991, mail:  servis@vatack.cz

- OXFORD alarm systems, s.r.o.,
Jaroslav Bažant, Třebechovická 821, 500 03 Hradec Králové
IČ 25275828, DIČ CZ25275828 
tel.: 603 445 332, 739 061 618
mail: oxford@oxford-alarm.cz
web: www.oxfordalarm.cz

- ČMZ, spol. s r. o.
Pálenecká 650
500 04 Hradec Králové
mail: info@cmz.cz
web: www.cmz.cz

- VÚDEPS Houška s.r.o., Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové 4
Firma sídlí v areálu Oděvů v Kuklenách
mail: obchod@vudeps.cz
web: http://www.vudeps.cz/Client/content_kontakty.html
tel.: 495 522 611

- ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
U Blaženky 2155/18
150 00 Praha - Smíchov
mail: petr.bartos@besam.cz
web: www.besam.cz
tel: 286 001 560

- Malafa servis
Sedláčkova 472/6 
397 01 Písek
mail: obchod@malafa.cz
web: www.malafa.cz
tel: 382 222 214

- IPsecure
Aloisovská 934/8
198 00 Praha 9 – Hloubětín
mail: obchod@malafa.cz
web: www.ipsecure.cz
tel: 776 739 233