### Zápis ze schůzky členů výboru SV 1390 – 1391 ze dne 21.12.2010

Přítomni:	Ing. Pavel Staněk

Ing. Martin Dušánek

Ing. Pavel  Kubát

Mgr. Martina Pešková

#### Program schůzky:

- vyhodnocení obdržených nabídek prvního kola rozšíření kamerového systému a zřízení přístupového systému do koláren dle posudku specialisty

- Ostatní

- add 1)  Výbor obdržel expertní posudek, který zhodnotil kvalitu nabídek i použitých technologií a referencí firem. Z celkového počtu 6 firem (viz. příloha) výbor rozhodl, že do 2. kola postupují 3 firmy (viz. příloha). Tyto firmy obdrží od výboru upřesněný slepý položkový rozpočet na obě akce, který ocení. Cílem je jednoduší porovnání nabídek a minimalizace ceny při zachování dobré kvality. Z nabídek 2. kola výbor vybere vítěze, který obě akce bude realizovat s předpokládaným nejzazším termínem dokončení 4/2011.

Staněk	bude emailem informovat zúčastněné firmy o tomto rozhodnutí výboru - bezodkladně.

Dušánek 	z obdržených nabídek vytvoří hrubý slepý položkový rozpočet kamerového systému (navíc zde bude položka na zaintegrování stávajících analogových 8 kamer připojených koaxem) a zašle jej na email SVJ do 30.12.2010

Staněk	z obdržených nabídek vytvoří hrubý slepý položkový rozpočet přístupového systému do 30.12.2010

Staněk	obešle do 10.1.2011 3 firmy, které postoupily do 2. kola a požádá je o upřesnění nabídky dle slepých rozpočtů tak, aby cena byla konečná a maximální.

- Uzávěrka 2. kola se předpokládá do konce ledna 2011.

add2)

a) Výbor podal výpověď stávající pojistné smlouvy domu s cílem vybrat výhodnější nabídku. Tuto akci garantuje Ing. Kubát. Výpovědní lhůta je legislativně zkrácena na 6 týdnů před výročním dnem, což bylo splněno.

b) Výbor zřídil 2 termínované vklady u Banco Popolare, kam byly převedeny volné finanční prostředky s cílem jejich vyššího úročení (nyní 2.55% p.a.). Termínované vklady jsou dvouměsíční a vzájemně jsou posunuty o měsíc. Druhotným cílem bylo rozložení finančních prostředků mezi 2 banky, čímž se zvýšila jistota v pojištění vkladů, které garantuje legislativa. Měsíční dostupnost je také vyhovující, jelikož velké akce se plánují a soutěží s časovým předstihem. Banka má pobočku v HK na Gočárově třídě.

21.12.2010 sepsal Staněk

PS: Výbor zveřejní v zápisu jména firem, které podaly nabídky, ale až po ukončení výběrového řízení

# Firmy postupující do 2. kola
(doplněno po uzavření výběrového řízení 27.2.2011)

- Malafa servis
Sedláčkova 472/6 
397 01 Písek
mail: obchod@malafa.cz
web: www.malafa.cz
tel: 382 222 214

- IPsecure
Aloisovská 934/8
198 00 Praha 9 – Hloubětín
mail: obchod@malafa.cz
web: www.ipsecure.cz
tel: 776 739 233

- ČMZ, spol. s r. o.
Pálenecká 650
500 04 Hradec Králové
mail: info@cmz.cz
web: www.cmz.cz