### Zápis ze schůzky členů výboru SV 1390 – 1391 ze dne 28.4.2011

Přítomni:	Ing. Pavel Staněk

Ing. Martin Dušánek

Ing. Pavel  Kubát

Mgr. Martina Pešková

Ladislav Lášek (kontrolní komise)

#### Program schůzky:

- rozdělení rolí a úkolů na shromáždění

- připomínky k realizované akci kamerového a přístupového systému
- převzetí je naplánováno na pátek 29.4

- oponentura návrhu zprávy výboru a kontrolní komise (přílohy usnesení)

- ostatní:
a) předání malování chodeb
b) barva na lodžie, princip předávání
c) kontrola uzemnění zábradlí lodžií
d) chybějící mřížka pod schody

add 1)  Výbor se dohodl na činnostech při zajištění shromáždění vlastníků. Mandátní komise bude ve složení Pašková, Dušánek. Moderovat shromáždění bude Kubát a Staněk přečte zprávu výboru.

Staněk zašle aplikaci pro presentaci a hlasování Dušánkovi.

Staněk vezme na shromáždění notebook.

Kubát předá mandátní komisi hlasovací lístky
 (4 barvy 3+1..žluté, 2+1…šedé, 1+1…zelené, město HK …modré).

add 2) Předání díla „Kamerového a přístupového systému“ proběhne 29.4.2011 v 16:00. Předání se zúčastní Staněk, Pešková, Dušánek. Přebírající se zaměří  na otázky:

- servis v době záruky (dle smlouvy 24 hodin)

- vyčištění starých kamer (bude provedeno 4.5.2011 dle předávacího protokolu)

- kamery v STA (vadné staré kvadrátory se vymění ve spolupráci s EP Electronic)

- nové kamery – kvalita záznamů (rozlišení, noční záznamy, rychlé změny světelnosti)
(bude doladěno do 4.5.2011 dle předávacího protokolu)

- čipový sytém – fyzické otestování a ověření v záznamech
(ověřeno ve vchodě 1391)

- havarijní režim dveří při nefunkčnosti (klíč u správce)
(vložky budou vyměněny po rozdání čipů a klíče uloženy pouze u správce)
Předání čipů proti podpisu bude probíhat na shromáždění SVJ. Každý nahlášený člen domácnosti dostane čip zdarma. Každý další bude na vyžádání za cenu 100 Kč. Předání čipů zajistí Pešková.

- zednické začištění (sylikon) bude opraveno (zasádrováno) a kachličky očištěny

add 3)  Ostatní

  - Dodavatel služeb předložil vyúčtování a požádal výbor o převzetí malování. Jedná se o 3 patra ve vchodě 1391 a 10 pater 1390. Ve vchodě 1390 Kubát a Dušánek prověří kvalitu a rozsah malování a podají zprávu. Po odstranění vad a nedodělků bude vyúčtování proplaceno na dohodu o provedení práce.

  - Pešková ve spolupráci se správcem nakoupí a uskladní cca 50% předpokládaného množství barvy na stěny lodžií a barvy na zábradlí (štětce se vydávat nebudou). Barvy se budou vydávat dle schváleného seznamu, kde bude uvedeno:

- kdo a kdy barvu převzal

- že byl seznámen s rozsahem maleb (obdrží obrázek)

- podpis přebírajícího

  - Zábradlí bude prověřeno a vytvořen seznam, kde je svar utržen. Kontrolu zajistí Pešková.

  - Odcizená mříž pod schody je objednána (atyp). Po dodání bude zabezpečena proti odcizení, vč. obdobné mříže v druhém vchodě. Výbor doporučuje přišroubování nebo zámek. Zajistí ABK.

29.4.2011 sepsal Staněk