### Zápis ze schůzky členů výboru SV 1390 – 1391 ze dne 23.6.2011

Přítomni:	Ing. Pavel Staněk

Ing. Martin Dušánek

Ing. Pavel  Kubát

Mgr. Martina Pešková

#### Program schůzky:

- Rekapituace neuzavřených úkolů z minulých jednání

    - seznam utržených uzemnění zábradlí na lodžiích (Pešková, 04/2011)

    - připravit a nalepit samolepky k zadním chodům bytového domu  a v souvislosti s kouřením ve společných částech domů a házení nedopalků kolem domu připravit informaci o porušování domovního řádu (Pešková, 01/2011)

    - připravit na jarní měsíce nabídku na vysprávku schodišťové podesty vchodů a prahu zadního vchodu (ABK, Pešková, 01/2011)

    - výbor schválil formulář přehledu vykonaných úkonů a shodl se na následujících pravidlech: (Pešková, 10/2010)
- měsíční formulář přehledu skutečně zrealizovaných úklidů bude vyvěšen ve vitrínách příslušných vchodů dle dohody na minulém jednání výboru a bude průběžně doplňován o zrealizované úklidy a ostatní práce
- po skončení měsíce bude tento formulář předán paní účetní jako podklad k fakturaci. Účetní formulář oskenuje a pošle ho členům výboru jako přílohu příkazů k úhradě v rámci internetového bankovnictví. Ve vitrínách bude formulář nahrazen novým na následující měsíc.

    - výbor SVJ obdržel cenovou nabídku na požární revize. (10/2010)
- Kubát prověří cenu oproti současnému reviznímu dodavateli a bude výbor na následujícím jednání informovat

    - možnost odkupu nebytového prostoru ve vchodě 1390 (příp. 1391) pro účely zřízení motorkárny. (10/2010)
- Pešková zajistí na ABK informace a bude písemně informovat členy výboru o jednotlivých krocích, které musíme udělat s cílem tyto prostory získat.

    - není potřeba promazat vzduchotechniku (motory a ventilátory na střeše), které běží bez údržby od roku 1992? (10/2010)
- Všichni členové výbor se poptají

- Sumarizace dokumentace ze shromáždění k založení na ABK (Staněk, Pešková zajistí předání na ABK k založení)

- Informace o dokončení kamerového a přístupového systému (Staněk)

    - kamery v STA (Pánek, ČMZ, Staněk)

    - rušení kamer výtahů v 1390 - řešení opravy (nabídka ČMZ,Staněk)

    - seznam s podpisy osob, kterým byly předány čipy od koláren (Pešková)

    - info o termínu výměny FAB vložek u zámků koláren (Pešková, ABK)

    - doplnění zvukové signalizace při nezavření dveří koláren (nabídka ČMZ)

    - pozastávka platby za SW přístupového systému

- Info o stavu vydávání barev na balkóny (Pešková)

- Vyhodnocení výběrového řízení na malování lodžií ve společných prostorech na schodišti (Pešková)
   - seznam firem, nabídky

- Projednání žádosti p. Kušnýra o poskytnutí půjčky (dotace) na okna předem

- Upřesnění rozpisu povinností a rozsahu služeb poskytovaných při úklidu (Pešková)

- Ostatní

    - ukončení malování chodeb před byty

    - malování koláren - odsouhlasení odložení po výměně vodorovných rozvodů

    - pravidelnost při kontrole internetového bankovnictví (hlídat splatnosti)

    - anketa na nátěry zábradlí na lodžiích

add 1

    - úkol trvá (Pešková)

    - úkol trvá (Pešková, ABK)

    - úkol trvá (výbor + ABK – oslovit f. Vicenec)

    - úkol zajistí od 1.7.2011 (Pešková)

    - úkol splněn. Alternativní nabídka od f. Sládeček je srovnatelná se současným dodavatelem služeb, f. Synák, s jehož službami jsme spokojeni. (Kubát)

    - úkol byl splněn (Město prostory neprodalo a nadále je pronajímá). Abychom zjistili záměry s nebytovými prostory do budoucna, tak se úkol v červenci zopakuje (Pešková, ABK)

    - úkol trvá (výbor), Staněk kontaktuje zástupce f.Kastt

add2) Vytištěno a podepsáno. (Pešková předá na ABK k založení)

add3) Staněk popsal současný stav kamerového a přístupového systému. Oba systémy jsou funkční a splňují stanovené cíle. U kamerového systému je nutné opravit:

    - zobrazování v STA – objednávku opravy zajistí Staněk, ČMZ, Pánek

    - odstranit rušení kamer z výtahů 1390 – objednávku opravy zajistí Staněk, ČMZ, Pánek

    - seznam byl výboru předložen. Nepředané čipy budou předány 4.7.2011 do kanceláře ABK, kde si je oprávněný nahlášený uživatel bytu bude moci zdarma vyzvednout. Ostatní oprávnění uživatelé koláren si mohou dokoupit čipy v ceně 100 Kč/ks. Čipy jsou nastaveny pro přístup do konkrétních koláren vchodu, kde uživatel bydlí. Zajistí Pešková, ABK

    - V předstihu budou vyvěšeny informační letáky na dveře, kde bude tato skutečnost uvedena. Výměna vložek FAB bude provedena 4.7.2011. Klíče od FAB vložek budou uloženy pouze na ABK a správce je oprávněn je použít pouze v havarijních případech. Správce obdrží 5 čipů pro přístup do koláren svým zaměstnancům za účelem údržby domu. Je však povinen nahlásit členům výboru, komu čipy přidělil. Předpokládá se jmenovitě Kabilka, Nevěčný, Eisenreich, Hušek a Pánek. V případě ztráty čipu je nutné tuto událost ihned nahlásit výboru a čip zablokovat. Zajistí Pešková, ABK

    - výbor schválil doplnění přístupového systému do koláren o zvukovou signalizaci nedovřených dveří koláren – objednávku dle nabídky zajistí Staněk, ČMZ

    - Výbor uplatnil pozastávku části platby za přístupový systém. Dodavatel nesplnil typ SW definovaného v poptávce. SW nemá webový přístup pro možnost dálkové správy z ABK. Dodavatel pracuje na řešení, které by zadání splnilo. V současnosti se přístupy definují přímo na serveru. Zajistí Staněk, ČMZ

add4) K dnešnímu dni byla barva vydána 9 ze 40 bytům

add5) Bylo vyzváno celkem 5 firem, z kterých výbor obdržel 1 nabídku. Po kontrole, zda ceny jsou obvyklé výbor nabídku jednohlasně přijal. Objednávku s odvoláním na poptávku a nabídku zajistí Pešková.

add6) Výbor s žádost schválil. Kušnýrovím bude poskytnuta bezúročná půjčka ve výši dotace na okna 1+1, tj. 12.000 Kč. Žadatel s poskytovatelem uzavře smlouvu o půjčce se závazkem, že pokud žadatel splní podmínky dotace na okna, tak bude půjčka dotací uhrazena. Žadatel před podpisem smlouvy o půjčce doloží prohlášení dodavatele oken, že podmínky dotace nabízená okna splňují. Jednoduchou formu smlouvy o půjčce zajistí ABK.

add7) Výbor po diskusi rozsah úklidu a evidenci služeb přijal. Rozsah a četnost úklidu zůstává beze změn.

add8) Ostatní

    - malování (3 patra v 1391 a 9 pater v 1390) bylo členy výboru převzato. ABK zajistí proplacení zakázky.

    - malování koláren bylo odsunuto po výměně vodorovných rozvodů

    - členové výboru byli vyzváni, aby kontrolovali platby v internetovém bankovnictví alespoň 1x týdně, nebo četli emaily od účetní z ABK, která o příkazech k úhradě informuje. Všichni členové výboru, kteří musí mít funkční přístup !!! Dle stanov SVJ musí každý příkaz podepsat alespoň 2 členové výboru, jinak jej banka neuhradí a hrozí sankce z překročení datumu splatnosti..

    - ankety se zúčastnilo 20 členů z 40 bytů, kde se lodžie vyskytují. Pro vydávání jednotné barvy se vyslovilo 17 z nich. Výbor tedy rozhodl o vydávání barvy na zábradlí ve stejném režimu, jako o barvě na stěny lodžií. Výdej barev zajistí Pešková.

23.6.2011 sepsal Staněk