### Zápis ze schůzky členů výboru SV 1390 – 1391 ze dne 5.9.2011

Přítomni:	Ing. Pavel Staněk

Ing. Martin Dušánek

Ing. Pavel  Kubát (omluven)

Mgr. Martina Pešková

#### Program schůzky:

1) rekapituace úkolů z minulých jednání

2) vyhodnocení nabídky na předláždění vstupů - oslovení dalších firem?

3) výměna vodorovných rozvodů - smlouva, opatření

4) plnění plánu investic - oprava střechy - sestavení poptávky, určení garanta

5) ostatní

    - Mozaikové obklady u výtahů

    - Chvojky

    - Svislé spáry panelů - zatékání

    - Střecha – na našem patře teče Jamborové, nám, Zejpltům a z dveří od střechy

    - Chvojky za domem

    - odstranění trávy vyrůstající ze základů domu

    - Bednářová, Vrobel, … by rádi, aby byly sklepní kóje zaplocené

    - utržené zábradlí schodiště v 1391

    - rozbité zrcadlo ve výtahu

    - některé zámky lodžií na schodištích jsou nefunkční

- add 1

    - Snaha odkoupit nebytový prostor pro zřízení motorkárny
- dle sdělení Dr. Kabilky jsou nebytové prostory 1390 a 1391 stále v majetku města HK
- prostory v obou vchodech jsou nyní smluvně pronajaté
- cena nebytového prostoru pro zřízení plánované motorkárny by byla cca 120.000,- Kč a museli by tuto koupi odsouhlasit všichni členové SVJ
- výbor se pokusí jednat s pronajímatelem

- add2)	úkol trvá (výbor + ABK – oslovit f. Vicenec)

- add3)	16.8.2011 byla uzavřena smlouva na výměnu páteřního i vchodových vodorovných rozvodů studené i teplé vody. Výběrové řízení realizoval náš pověřený správce ABK Reality a všechny 4 SVJ našeho domu (8vchodů) se shodli na dodavateli f. TechProfi, HK. Realizace vč. harmonogramu odstávek proběhne do 30.11.2011. Je nutné informovat členy SVJ:

      - kam s kolama

      - které sklepy je nutné uvolnit

      - bude se prášit?

      - kam bude firma ukládat demontovaný materiál a stavební suť

add4)	Vzor poptávky se převezme z ABK a doplní o požadavky na vyrovnání střechy do sklonu, řešení vzduchotechniky, atd. Garantem zakázky byl výborem ustanoven Ing. Dušánek. Akce bude realizována standardním postupem:

- výběrové řízení na projektanta

- tvorba projektu a kalkulace předpokládaných nákladů, autorský dozor

- výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce střechy

- smluvní zajištění akce

add5)	Ostatní

    - mozaiku v suterénu mezi výtahy, výběr barev, dodavatele jako ve vchodech 1392,93 zajistí a zakázku bude dozorovat Pešková. Cílem akce je minimalizace vandalismu (rýpání do zdí).

    - Vypletí zajistí Pešková

    - Pan Dimov, 1391 nahlásil zatékání přes svislé spáry lodžií v bytech 2+1 (západní vítr) do kuchyně. Výbor požádá pověřeného správce ABK o návrh řešení, příp. doporučení dodavatele pro prototypovou opravu v tomto bytě. Dle výsledku se akce zrealizuje ve všech dotčených bytech. Vzhledem k zateplení domu se spáry nebudou řešit obkladem tepelnou izolací, ale nejspíše přespárováním vhodnou technologií těsnění.

    - Výbor přijal informaci od pí. Peškové. V minulém roce proběhla lokální oprava hydroizolace nad bytem Zejpltových, 1391, bohužel s nedostatečným výsledkem. Vzhledem k dvouplášťové střeše je zjištění zdroje prosakování značně problematické. Pokud bude způsobená škoda nahlášena, bude předána pojišťovně k řešení škodné události. Dům proti takovým událostem  pojištěn.

    - Pešková bude kontaktovat Správu městské zeleně (p. Jeřábka) s žádostí o dosadbu před vchodem 1390. V minulosti tato firma zasadila chvojky u vchodu 1392 místo 1390.

    - vyrůstající tráva bude odstraněna Roundupem, zajistí Staněk, Pešková

    - každý má možnost po dohodě s majitelem vedlejších sklepních kójí zaplotit až ke stropu kóji sám. Zaplocení v místech vodorovných rozvodů a oken musí být demontovatelné !!!
Výbor tuto otázku začlení do ankety na shromáždění SVJ

    - svaření zajistí ABK

    - z kamerového systému byl zjištěn viník, který zajistí opravu. Na realizaci dohlédne Pešková

    - ABK prověří a zajistí výměnu nebo opravu

5.9.2011 sepsal Staněk