### Zápis ze schůzky členů výboru SV 1390 – 1391 ze dne 19.3.2012

Přítomni:	Ing. Pavel Staněk

Ing. Martin Dušánek

Ing. Pavel  Kubát

Mgr. Martina Pešková

#### Program schůzky:

- Stav úkolů z minulého jednání

    - zvýšení kapacity stojanů na kola v 1390

    - doplnění kontaktu na automatické dveře – vypnutí při stěhování

    - dokončení výměny drobných vodorovných rozvodů SV a TUV ve skládcích a nebytových prostorách

- Stav projektu na rekonstrukci střechy

- Zvonky a přístupový systém u zadního vchodu (úkol ze shromáždění - p. Winter)

- Ostatní

- add 1a) Doplnění závěsných stojanů na kola v 1390 zaurguje Ing. Kubát na ABK

- add 1b) Splněno

- add 1c) Vystavení objednávky dle zaslané nabídky zajistí na ABK Ing. Staněk

- add 2) Ing. Dušánek seznámil členy výboru se stavem projektových prací. Projektant navrhuje 2 varianty řešení rekonstrukce hydroizolace s termínem dokončení pracovní verze do konce března 2012. Výbor počítá s pracovním jednáním s projektantem (termín domluví Dušánek), kde bude zvolena finální varianta, na kterou bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele.

- add 3) Ing. Kubát zajistí variantní cenovou nabídku na řešení přístupu zadním vchodem. Za tímto účelem osloví současného správce dveřních telefonů EP Electronic a pokusí se dohodnout jeho účast na jednání 4.4.2012 na ABK.

- add 4a) Ing. Staněk vypublikuje na internetové stránky SVJ seznam současných programů STA
 (viz. http://durychova1390a1391.sweb.cz/news_soubory/STA_CSlinkSkylink.pdf)

- add 4b) Mgr. Pešková zajistí ve spolupráci s ABK výměnu linolea a vyčištění spár v nákladním výtahu 1390.
U linolea platí pravidlo nulové tolerance. Pokud je zjištěno poškození, tak zodpovědný vlastník bytu zaplatí následnou výměnu. Zde výjimečně pachatel nebyl identifikován.

- add 4c) předseda výboru vyzve členy kontrolní komise ke kontrole u pověřeného správce, ABK reality

- add 4d) Ing Kubát připraví koncept stížnosti absurdního řešení oplocení kontejnerů na odpad. Na základě naši žádosti o opravu poškozeného oplocení se TSHK rozhodli oplocení zrušit.

20.3.2012 sepsal Staněk