### Zápis ze schůzky členů výboru SV 1390 – 1391 ze dne 12.4.2012

Přítomni:	Ing. Pavel Staněk

Ing. Martin Dušánek

Ing. Pavel  Kubát

Mgr. Martina Pešková

Ing. Jaromír Hroch, projektant

Ing. Petr Pánek - EP ELECTRONIC

#### Program schůzky:

- Upřesnění poptávky na zvonky u obou vchodů. Cílem je znát rámcovou cenu na shromáždění vlastníků.

- Předání projektu na rekonstrukci střechy. Příprava poptávky na dodavatele rekonstrukce střechy.

- Ostatní

- add 1 Ing. Pánek představil a výbor zhlédl referenční zakázky, které jsou na Benešově třídě zrealizovány. Členové výboru se shodli na variantě tlačítkové u obou vchodů, což znamená výměnu současné analogové technologie za technologii digitální. S tím je spojená i výměna dveřních telefonků a zvonkových tabel. Ze současného stavu zůstane pouze drátový rozvod do jednotlivých bytů. Zvonková tabla budou navržena tak, aby do nich šel nainstalovat nezávislý čipový systém na otevření dveří. Ing. Pánek zašle orientační cenovou kalkulaci, která bude sloužit k rozhodnutí, zda tuto akci realizovat. V případě realizace vypíše výbor výběrové řízení na dodavatele.

- add 2) Ing. Hroch předal výboru 6 paré projektové vytištěné dokumentace a 1ks digitálního paré na CD. Předanou dokumentaci projektant okomentoval a výbor projekt převzal. Vše bylo stvrzeno předávacím protokolem. Ing. Dušánek zjistí na stavebním úřadu v HK požadovaný postup. Za tímto účelem použije první 2 paré projektové dokumentace. Třetí paré je archívní a bude po ukončení stavby předáno na ABK.
Ing. Hroch bude provádět na vyzvání projektový dozor stavby a dle časových možností v době realizace stavby zváží i funkci technického dohledu. Ing. Staněk do konce týdne zašle členům výboru a projektantovi návrh poptávky na dodavatele. Obesláno bude elektronicky minimálně 5 firem z Královéhradecka a okolí. S realizací počítá výbor v letních měsících 2012.

- add3a) Ing. Staněk vypublikoval na internetové stránky SVJ seznam současných programů STA
 (viz. http://durychova1390a1391.sweb.cz/news_soubory/STA_CSlinkSkylink.pdf)

- add3b) předseda výboru vyzval členy kontrolní komise  ke kontrole u pověřeného správce, ABK reality

- add3c) výbor zaslal stížnosti proti absurdnímu řešení oplocení stanoviště kontejnerů na odpad a vyzval TSHK k nápravě. Obdržel zdůvodnění, s kterým zásadně nesouhlasí (oplocení bylo odstraněno údajně pro svůj špatný stavební stav a  proto aby se nestalo cílem sběračů kovů....). O záležitosti bude Výbor SVJ informovat výbor pro životní prostředí zastupitelstva Města Hradce Králové a opakovaně zašle svůj nesouhlas i na Odbor samosprávných činností MMHK a TSHK s požadavkem na nápravu. Přípravou korespondence byl pověřen Ing.  Kubát.

- add3d) výbor pověřil ABK, aby zajistil vhodnou ochranu tůjí vysázených  u zadních vchodů domu. Kontrolu a součinnost zajistí Ing. Kubát a Mgr. Pešková

12.4.2012 sepsal Staněk