### Zápis z jednání členů výboru SV 1390 – 1391, firmy Kasten, p.Hrocha ze dne 17.10.2012

Přítomni:	Ing. Pavel Staněk

Ing. Martin Dušánek

Ing. Pavel  Kubát

Arch. Hroch

p. Bureš, Pazdera - Kasten

#### Program schůzky:

- Hroch – rekapitulace vývoje projektu střechy

- Procházení jednotlivých bodů smlouvy

add 1)

- Historie kotvení vrstev

- Spádové plochy suchou cestou

- Tepelně technický výpočet

add 2)  Ostatní

- Demontáž a Montáž anténních systémů zajistí dodavatel ve spolupráci s ABK

- Repase ventilátorů zajistí fy. Kasten

- Úpravy smlouvy zapracuje p.  Bureš. Smlouvu pošle k odsouhlasení.

- P.Hroch provede výpočty hydroizolačního souvrství  s ohledem na přivrstvení druhého pláště střechy.

- Termín dokončení střechy  ½  května

20.10.2012 sepsal Dušánek