# zápis č.1/2013

z jednání výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Durychova 1390 a 1391, Hradec Králové - 16.1.2013

Přítomni:

Martin Dušánek

Petr Martinec

Martina Pešková

Pavel Kubát

Program jednání:

- Výběrové řízení  - střecha. Dokončení 2. kola a vypsání 3. kola

- Výběrové řízení  - vstupní dveře. Zahájení výběrového řízení

Závěr jednání:

Ad1. 	Rozhodnutí ukončit spolupráci s firmou KASTEN bylo jednohlasně schváleno. Důvodem bylo nedohodnutí se na smlouvě.  Výbor také vyloučil z 2. kola výběrového řízení firmu AZ izol, která nesplnila zadání poptávky.

Další postup:  Výbor vypíše třetí kolo výběrového řízení, ve kterém osloví všechny firmy z 1. kola s výjimkou firmy Kasten a AZ izol + dalších 4 – 8 firem. Zadání zůstává.

Firma Kasten bude informována o ukončení spolupráce (zajistí Dušánek do 23.1)

Ad2. 	Je nutné sestavit zadání poptávky – technickou specifikaci. Požádáme o pomoc pana Pánka, event. P. Staňka. Specifikaci poptávky podle výstupu ze SVBJ z května 2012 zajistí P.Kubát do 20.1.

V termínu do 31.1. připravit znění poptávky tak, aby k 1.2. mohl výbor odeslat poptávku.

Zapsal(a): Martina Pešková	V Hradci Králové 17.1.2013