# zápis č.6/2013

z jednání výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Durychova 1390 a 1391, Hradec Králové - 15.5.2013

Přítomni:

Martin Dušánek

Petr Martinec

Martina Pešková

Program jednání:

- Výběrové řízení - střecha 3.kolo doplnění projektantem

- Nový člen výboru

- Výběrové řízení přístupák

Závěr jednání:

1) Připraven projektantem upravený výkaz výměr a definice úpravy technických podmínek pro ocenění.

M.Dušánek odesílá v T: do 16.5. na 7 dodavatelů ve VŘ a termín doručení nabídek je stanoven na 22.5.2013

2) Novým členem byl zvolen J.Vrobel (1391)

M.Pešková zajistí administrativu a info o změně správci ABK.

3) Čekáme do 17/5 na informaci od Pavla Kubáta z jednání s ČMZ.

Dle případné nabídky výbor projedná další kroky.

Zapsal(a): Petr Martinec	V Hradci Králové 16.5.2013