# zápis č.9/2013

z jednání výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Durychova 1390 a 1391, Hradec Králové - 30.6.2013

Přítomni:

p.Pavlát

Martin Dušánek

Petr Martinec

Martina Pešková

Jan Vrobel

Program jednání:

- Výběrové řízení střecha – Úprava smlouvy o dílo na rekonstrukci střechy panelového domu Durychova 1391,1390

Závěr jednání:

1) společné jednání k úpravě znění smlouvy – spíše drobné textové úpravy na základě postřehů projektanta.

Celková cena dodávky činí 1.623.370,- je vč. DPH

Domluveny zálohové platby:

- po podpisu smlouvy 30%

- při dokončování repase výtahových nástaveb nebo po dodání polystyrenu a hydroizolačních pásů na střechu 30%

- po položení hydroizolace 10%

- poslední platba po předání díla /bez závad/ 30%

Zapsal(a):Martina Pešková	V Hradci Králové 30.6.2013