# zápis č.13/2013

z jednání výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Durychova 1390 a 1391, Hradec Králové - 24.11.2013

Přítomni:

Petr Martinec

Ing. Martin Dušánek

Mgr. Martina Pešková

Ing. Jan vrobel

Program jednání:

- Malování vstupních prostor do 1.patra

- Průběh a dokončení generální opravy střechy

Závěr jednání:

Ad 1) Je vhodné vymalovat společné prostory u vchodů do 1. patra. Za výbor vyšle poptávky M.Pešková a zajistí cenové nabídky.

Ad 2) Dokončení opravy střešního pláště bylo cca o měsíc později oproti původnímu návrhu, nicméně toto bylo způsobeno zejména počasím, které znemožnilo práce dokončit v termínu.

1.listopadu proběhla první fyzická kontrola a projití střešního pláště společně s projektantem, jejímž cílem byl soupis případných vad a nedodělků pro jejich odstranění dodavatelem před předáním díla.

13. listopadu proběhla 2.kontrola střechy s projektantem, zjištěny již pouze drobné nedostatky a předány na projektanta resp. dodavatele pana Pavláta.

Po dokončení a odstranění všech vad a nedodělků bude dílo předáno. Předpokládaný termín konec listopadu.

Zapsal(a):Petr Martinec	V Hradci Králové 24.11.2013